bftrader开发计划

欢迎大家讨论！

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 说明 | 预计完成时间 | 进度 | 里程碑 |
| Gateway接口定义 | Sdk/bftrader.proto  Sdk/bfgateway.proto  Sdk/bfproxy.proto | 2016.4.15 | 完成 | 0.1 |
| CtpGateway实现 | Ctp网关  Ctpgateway | 2016.4.25 | 完成 | 0.1 |
| Datafeed接口定义 | Sdk/bfdatafeed.proto | 2016.4.26 |  | 0.1 |
| Datafeed实现 | 历史数据服务  Datafeed | 2016.4.28 |  | 0.1 |
| Cta接口定义 | Sdk/bfcta.proto  Sdk/bfrobot.proto  Sdk/bfctaengine.proto | 2016.4.29 |  | 0.1 |
| Ctaengine实现 | Ctaengine  Datarecorder  DualEma | 2016.5.10 |  | 0.1 |
| Cta Python支持库 | 兼容vnpy策略接口  不一样的地方：  参数保存在cta  取参数调用函数 | 2016.5.15 |  | 0.1 |
| Python策略例子 | DataRecorder  DoubleEmaDemo  OrderManagementDemo | 2016.5.20 |  | 0.1 |
| BtGateway实现 | 回测网关，出报告和日志，图形界面 | 2016.6.1 |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |
| Dataframe实现 | 常用时间序列函数库  C导出接口 |  |  | 0.2 |
| Assist实现 | 远程管理工具 |  |  | 0.2 |
| ibGateway | 盈透网关 |  |  | 0.2 |